当雄县交通运输局2021年上半年工作总结暨下半年工作计划

一、上半年工作情况

（一）在建下县项目

2021年上半年我县下县建设项目三个：当雄县公塘乡巴嘎当村4组桥梁工程（建设内容：5米宽桥梁1座，桥长15米，引道60米，导流渠40米，批复投资103万元）、当雄县乌玛塘乡郭尼村1组畜牧道桥工程（建设内容：新建1座3-16米现浇简支空心梁桥，桥梁全长56.02米，并在上下游新建30米导流坝及安全附属设施，批复总投资338.24万元）、当雄县乌玛塘乡巴嘎村5组畜牧道桥工程（建设内容：新建1座2-10米现浇简支空心梁桥，桥梁全长28.12米，并在上下游新建30米导流坝及安全附属设施，批复总投资168.46万元）。截止6月底，三个桥梁项目完成50%工程量，完成固定资产投资300万元，计划今年内完成全部施工、验收并投入使用。该项目的建成可以着重改善沿线群众的出行条件。

道路运输管理服务工作

2021年1月至今:1.普货道路运输证年审833辆；普货车辆新增41辆；车辆迁入111辆；车辆迁出18辆。从业资格证诚信考核登记1602条；继续教育登记662条。客运车辆新增60辆，客运车辆年审14辆。

（三）计划项目工作情况

上半年我局充分按照县委、县政府投资计划方向，申请拉萨市2021年脱贫县财政涉农统筹整合资金确定我县当雄县羊八井镇G109至拉多村1组公路工程及当雄县纳木湖乡恰S206至恰嘎一组、二组公路工程建设项目。其中当雄县羊八井镇G109至拉多村1组公路工程，位于羊八井镇拉多村1组，建设性质为改扩建项目。建设里程全长10.677838公里，全线采用四级公路技术标准，水泥混凝土路面，批复总投资2155.95万元。当雄县纳木湖乡恰S206至恰嘎一组、二组公路工程，项目地点位于纳木湖乡恰噶村，建设性质为改扩建项目。路线全长8.1km，全线采用四级公路标准设计，设计速度20km/h，路基宽6.5米，路面宽度6米，采用水泥混凝土路面，设计总投资1397.37万元。目前，羊八井镇G109至拉多村1组公路工程正在组织施工招投标工作，预计7月底完成施工招标，施工单位可完成进场。当雄县纳木湖乡恰S206至恰嘎一组、二组公路工程，正在组织评审，待发改委下达项目批复即可组织招投标工作。

（四）全县路网结构水平

截止2021年7月，全县农村公路总里程1506.208公里。按技术等级分，三级公路30.057公里，四级公路1309.065公里，等外公路167.086公里；按行政等级分，县道73.566公里，乡道61.745公里，村道1323.001公里；按路面类型分，沥青路面112.775公里，水泥路面68.313公里，砂石路面1325.12公里。全县8个乡镇均实现通畅，通畅率达到100%；全县28个行政村已通畅，通畅率达到100%；依法登记寺庙22座，均实现通达，通达率100%，色德寺、江热寺、多吉林寺、扎西岛寺、嘎洛寺等13个寺庙已通畅，通畅率达60%。
（五）农村公路安全生产隐患排查及治理、养护工作

 上半年以来，我局组织工作人员，对全县范围内列养的农村公路进行全面安全排查，并依据排查结果制定了当雄县农村公路养护方案。排查3次，排查上报隐患点10余处，并及时上报上级部门完成隐患点处置工作。县交通局计划养护里程34.13公里，计划完成纳木湖乡色德村、格达乡格达村乡道养护工作，计划总投资300万元，目前该工作正在组织设计单位进行现场养护方案设计，待出具设计图纸，县发改委下达批复即可进行施工。。

（六）农村客运工作

当雄县神山圣湖客运有限公司2021年累计开通农村客运班线7条，覆盖全县28个行政村。进一步完善了我县农村客运班线体系建设，改善了群众出行问题。

（七）全面落实党风廉政建设

当雄县交通运输局党支部现有正式党员5人，预备党员1人。年初，局党支部召开专题会议研究2021年党建工作计划。在组织领导上，做到了“四个明确”：明确中央抓党建的指导思想、原则和目标要求;明确全局党建工作的总体安排和更重要点;明确结合交通运输系统实际抓好党建工作的重点方面;明确抓好党建工作的层层领导责任。在落实措施上，做到了“四有”：有学习计划，有学习记录，有学习材料，有学习心得。保证了党建活动的扎实推进。在方式方法上，我们采取了集中学习，自主学习和书本自学等灵活多样的形式，确保了学习效果。结合支部学习会，支部“三会一课”学习会，认真组织全局党员深入学习习近平总书记系列重要讲话精神。通过学习提高认识，增强党性以学习来武装党员干部头脑。制定实施方案，从目标要求，重点任务，关键环节和推动落实方面提出了具体要求。通过认真抓党风廉政建设，确保了我局上半年没有发生一起党员违纪违规案件。

（八）强化措施，确保交通运输行业安全

年初成立县交通局交通运输安全生产工作领导小组，签订安全生产协议，明确责任，严格实行安全生产“党政同责、一岗双责”责任体系。全面开展安全隐患排查工作，监督监理单位对在建项目进行安全生产三级教育工作，及时督促召开监理会议，强调安全生产重要性，并积极参与，现场宣教，让工人真正懂得安全的必要性。认真开展“安全生产月”活动，发放宣传资料30余份，群众咨询30余人次，现场解答道路运输安全问题。同时扎实做好汛期安全工作，采取有效措施，全力确保全县公路安全畅通。
二、下半年工作计划

（一）抓好项目建设，严格项目管理

配合上级部门完成好2018年以来项目收尾工作，严格验收制度，确保验收工作落到实处；做好今年3座危桥在建项目的监督管理工作，确保施工工期及施工质量；紧紧围绕上级部门下达的投资方向，加大项目前期工作力度。

（二）落实公路养护职责，加强农村公路管理养护

切实养护好全县327.535公里养护里程。在开展养护工作中要树立正确的公路养护意识，转变“重建轻养”的观念，真正把建、管、养并重的方针落到实处。明确养护责任主体，按照“县道县管，乡镇配合，乡村道乡村管，县级指导”的原则，积极探索各级农村公路管养新模式，坚持“谁受益，谁养护”，的养护模式，充分调动村组干部及牧民群众的积极性，坚持常年养护与季节性养护相结合，群众投工投劳与有偿养护相结合。同时进一步加强路政管理。广泛宣传《公路法》、《西藏自治区公路管理条例》，增强广大人民群众知法守法、提高维护路产路权的自觉性。

（三）加大在建项目环境保护监督管理

针对在建工程项目建设易发生扬尘、水源污染、植被破坏、建筑垃圾处理等问题，我局将严格督促施工单位执行环评和“三同时”制度。一是开展空气污染问题专项整治。要求施工单位按规定建立扬尘治理方案和治理台账。通过日常巡查，督促施工单位对料场进行全覆盖，对工程车辆运输材料进行覆盖，对硬化路面进行冲洗，未硬化路面洒水降尘；对作业场地及运输车进行及时清理，保证场地及车辆清洁；对汽油等易挥发品进行密闭存放，严禁施工单位在场地内燃烧各种垃圾和废弃物。二是开展水源环境保护问题专项整治。督促施工单位严格按设计施工，严格执行“防、排、堵、截结合，因地制宜，综合治理”的原则，严格按照相关标准排放生产生活污水，未经处理不得直接排入河道。三是针对弃土场复垦问题开展专项整治。督促施工单位严格按照设计堆放弃土，做好弃土场复垦工作，设置好排水沟槽，进行植草防护，做好水土流失防治。四是针对建筑垃圾处理问题开展专项整治。要求施工单位在工程施工及完工后，对施工场地内及公路沿线的施工垃圾、生活垃圾分别进行平整、清运、掩埋，避免有害物质进入土中，造成水土污染。加强日常巡查力度，对巡查发现的问题，限期整改完毕，做到监督工作闭环管理。加强与当雄县环保分局、应急管理局、农业农村局等部门的沟通协调，加大宣传力度，加强对源头的监管。加大在建交通项目的巡查力度，坚持处罚与教育相结合，采取流动检查的方式开展工作，确保工作效率。

（四）加强矛盾纠纷排查，做好行业稳定工作

时刻关注好是否有拖欠工程款和民工工资现象，不得出现拖欠行为，确保我县公路建设市场的稳定发展。 

（五）以党建为引领，全面落实党风廉政建设
一是进一步加强党员学习培训力度，提高广大党员综合素质;二是健全各项工作制度，实现党员管理科学化、制度化、规范化;三是狠抓党风廉政建设，进一步夯实作风基础;四是加强精神文明建设，提高党员干部素质，为开创交通党建工作的新局面而不懈奋斗。

当雄县交通运输局

2021年7月5日

PAGE  
- 5 -

